**Protokół**

 **Zebrania Wiejskiego wsi Józefosław i Julianów**

 **zorganizowanego dnia 06.05.2014**

**Uczestnicy:**

**Gospodarze spotkania**: Sołtys Józefosławia/ Starosta Piaseczyński: **Jan Dąbek**

Sołtys Julianowa: **Andrzej Pulwarski**

 Rada Sołecka Józefosławia: Anna Czerwieniec, Felicja Drogowska,

 Elwira Dworak, Marek Kloc

 Rada Sołecka Julianowa: Hanna Krzyżewska,

**Zaproszeni goście**: **Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno : Zdzisław Lis**

 **Mieszkańcy Józefosławia (30 osób) i Julianowa ( 18 osób**), podpisani na odrębnych listach obecności

**PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:**

1. **Budowa ulicy Cyraneczki**

Przedstawienie aktualnego stanu prac ( w odniesieniu do ustaleń z Zebrania Wiejskiego z dn. 27.01.2014)

1. **Przegląd innych inwestycji drogowych w Józefosławiu:**

Ul. Wilanowska-przedstawienie koncepcji przebudowy

Ul. Geodetów-zakres prac w roku 2014

Ul. Julianowska-terminarz prac budowy chodników w roku 2014

Ul. Krótka, Olchowa, Wenus

1. **Inicjatywy mieszkańców i Rad Sołeckich**

- Bieg ulicami Józefosławia i Julianowa,

- Piknik Sportowo-Rekreacyjny (15 czerwiec 2014)

- Strona www sołectwa Józefosław

1. **Wolne wnioski i dyskusja.**

**PRZYJĘTY PORZĄDEK ZEBRANIA**

**Otwarcie zebrania**

Zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka.Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Joanna Janiszewska, Robert Widz.Anna Czerwieniec (Rada Sołecka Józefosław) przedstawiła proponowany porządek zebrania,który został zatwierdzony przez większość obecnych *( 1 osoba przeciw, 1 wstyrzymała się)*

**Ad.1. Budowa ulicy Cyraneczki.**

Sołtys Józefosławia Jan Dąbek omówił poszczególne etapy bydowy ulicy Cyraneczki.

Odcinek II i III ( od ul. Wilanowskiej do ul. Ogrodowej) jest w trakcie realizacji. Na całej długości

powstały chodniki i ścieżka rowerowa, asfalt na razie położono na odcinku II. Starostwo zabez-

pieczyło środki na dokończenie etapu III. Jeśli chodzi o skrzyżowanie ul. Cyraneczki z ul. Julia-

nowską oraz odcinek IV do osiedla La Village, czekamy na pozwolenie wodno-prawne, które

jeśli nie będzie uwag, powinno być wydane w ciągu miesiąca. Jeśli spółka bedzie miała nad-

 wyżkę finansową, to odcinek IV będzie realizowawany w tym roku, po wykonaniu projektu.

Dowiemy się o tym za około 2 miesiące. Optymistycznie te odcinki ul. Cyraneczki w tym roku

będą zakończone. Odcinek V od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej, a następnie do ul. Puławskiej

na razie jest niepewny. (trwają rozmowy na ten temat z gminą Lesznowola.)

Na odcinku II i III, zostaną postawione dodatkowe kosze, aby nie zaśmiecać nowo powstającej

 ulicy.

**Ad.2. Inne inwestycje drogowe.**

**Ul. Wilanowska -** Pan Burmistrz poinformował, że koncepcja ulicy jest opracowana ( 16 maja o godz. 18.00 w Gminie będzie omawiana z projektantami). Od czerwca planowane jest projektowanie ul. Wilanowskiej, aby w styczniu uzyskać ZRID i przystąić w styczniu-lutym 2015r. do budowy drogi. Niestety koncepcja nie przewiduje ścieżki rowerowej czy też ronda na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej z ul. Działkową.

**Ul. Geodetów -** Pan Burmistrz Zdzisław Lis oświadczył, że odcinek od ul. Puławskiej do ul. Tulipanów wybuduje Auchan. Projekt na rozbudowę tego odcinka przedstawiła takż pani Wójt Lesznowoli, aby na wysokości wjazdu na teren Lesznowola utworzyć rondo. W tym roku planowane jest dokończenie projektu ul. Geodetów zaś w 2015r. budowa z odwodnieniem. Kosztowną inwestycją będzie budowa kanału deszczowego (6 mln), który trzeba przeprowadzić wzdłuż ulicy Rubinowej.

**Ul. Julianowska-** Prace etapu V zostaną zakończone do końca czerwca. Starosta Żyrardowa wydał ZRID na III etap, który będzie realizowany razem z I, II i IV etapem. Ta część obejmuje działki, które są w bezpośrednim kontakcie z drogą wojewódzką, na którą Samorząd dostał ZRID, więc konieczna była korekta mapy podziałowej. 24 kwietnia złożony został wniosek o ZRID na I, II i IV etap.

**Ul. Krótka -** Pan Burmistrz poinformował, że mieszkańcy ulicy Krótkiej nie chcą poszerzenia i budowy tej ulicy. Obecnie jest to droga wąska. Aby uzyskać ZRID, musiałaby mieć conajmniej 10m szerokości, co wiąże się z oddaniem przez mieszkańców po 1m z każdej strony swojego gruntu.

Trwają rozmowy z mieszkańcami. W roku 2014 w budżecie są pieniądze na projekt tej ulicy.

**Ul. Olchowa** - Ta ulica jest związana z ul. Krótką systemem odwodnienieniowym. Przewiduje się więc jeden projekt dla obu ulic. Jeśli ul. Krótkiej nie uda się rozbudować, to ul. Olchowej również.

**Ul. Wenus-** Do końca miesiąca opracowana będzie koncepcja tej ulicy. Następnie odbędą się spotkania z mieszkańcami . W przyszłm roku budowa.

**Ad.3**- **Inicjatywy mieszkańców i Rad Sołeckich.**

Piknik Józefosławia i Julianowa na terenie Politechniki Warszawskiej oraz Bieg ulicami J&J. Impreza będzie miała charakter sportowy i odbędzie się 15 czerwca, o czym poinformował pan Robert Widz.

 Umowa z Politechniką w celu utworzenia docelowo w tym miejscu parku nie jest jeszcze podpisana.

 Pan Burmistrz jednak zapewniał, że są zabezpieczone środki na zagospodarowanie tego terenu.

Została utworzona strona www sołectwa Józefosław o czym poinformowała pani Anna Czerwieniec.

**Ad.4- Podjęte uchwały , wolne wnoski.**

**Uchwała nr 1 – dot. Przebudowy ul. Wilanowskiej**

Przy projektowaniu ulicy Wilanowskiej należy uwzględnić schowanie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

Doprojektowanie ścieżki rowerowej do lasu wzdłuż ulicy Wilanowskiej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej z ul. Działkową.

Wjazd w ulicę Cytrusową przebudować tak, aby woda z ulicy Wilanowskiej nie wpływała w ulicę

Cytrusową.

(*46 osób głosowało za, 1 się wstrzymała)*

**Uchwała nr 2 -** Oświetlenie i utwardzenie docelowe ulicy Mirabelki w Józefosławiu.

*za głosowało 40 osób, wstrzymało się 7, przeciw*

**Uchwała nr 3 – dot. Przebudowy ul. Geodetów**

Przy projektowaniu ulicy Geodetów uwzględnić wyjazd ul. Osiedlową poprzez ul Ogrodową,

 Chodniki wzdłuż całej ulicy oraz rondo przy ul. Wilanowskiej.

*47 osób głosowało jednomyślnie za*

 **Uchwała nr 4**

Dokończenie ulicy Wenus.

 *43 osoby głosowały za, 2 się wstrzymały, przeciw 0*

**Uchwała nr 5**

Poszerzenie ulicy Krótkiej.

*wstrzymało się 17 osób, 5 było przeciw, za 13 osób*

**Wolne wnioski**

Poruszyć na kolejnym zebraniu temat szkół.

 Protokół sporządziła: Elwira Dworak, RS Józefosław.